Załącznik Nr 2

RGK.7011.3.1.2018

UMOWA NR      .2018 (projekt)

zawarta w dniu ……………………….. roku w Rybnie pomiędzy:

Gminą Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP 837-169-22-61, REGON: 750148466

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez Wójta Gminy Rybno – Grzegorza Kropiaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno – Grażyny Dybiec,

a ………………………………………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………….. z siedzibą ………………., NIP ……, REGON ………….., działającym na podstawie wpisu do …………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.) oraz po dokonaniu rozeznania rynku na podstawie Zarządzenia                      Nr 47/2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wzmocnienia nawierzchni drogi gminnej  nr 380521W we wsi Ćmiszew Rybnowski na odcinku o długości 338,00 m destruktem bitumicznym.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) roboty przygotowawcze – roboty pomiarowe

2) remont istniejącego przepustu długości 12,00 mb

3) profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni – 1370,00 m²

4) wykonanie nawierzchni z destruktu: warstwa ścieralna – 1370,00 m² o grubości 10 cm,

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) organizację i zabezpieczenie terenu budowy,

2) zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) uporządkowanie terenu po budowie,

4) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji powykonawczej,

5) oraz wszelkie inne prace określone w projekcie budowlanym i przedmiarze robót, nie objęte w

niniejszej dokumentacji, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną.

4. Szczegółowy zakres robót oraz opis przedmiotu zamówienia określają:

1) projekt wykonawczy

2) przedmiar robót

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy samodzielnie bez udziału podwykonawców.

§ 3

1.  Strony ustalają termin realizacji całości zamówienia do dnia …………… roku.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają dzień złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót.

§ 4

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………..+ ……%  podatku VAT, tj. ……………. zł, co daje łączną kwotę brutto: …………… zł (słownie: ………………………………………………….).

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół bezusterkowy odbioru końcowego robót. Data podpisania przez strony protokołu odbioru robót traktowana będzie jako data wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Należność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy płatna będzie przez    Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Nie dopuszcza się dokonywania odbiorów częściowych robót, ani płatności częściowych.

§ 5

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzieło na okres 24 miesiące, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy, której okres biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 6

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązane są do zapłaty następujących kar umownych:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 15 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1, niezależnie od kar, o których mowa w pkt b i c,

- Za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego oddania,

- Za opóźnienie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1 % ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad i usterek, niezależnie od kar określonych w pkt b.

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – w każdym z tych dni.

3. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.

4. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

5. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca opóźni się powyżej 14 dni z zakończeniem wykonania  przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §  3,

- gdy Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku  Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 8

Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygnięte przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA